**Umowa**

zawarta w dniu ….roku we Wschowie

pomiędzy:

**Domem zakonnym we Wschowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce**

NIP 9251795562, REGON 040016062,

ul. Klasztorna 2, 67-400 Wschowa,

reprezentowany przez: O. Jarosława Marciniaka – pełnomocnika gwardiana [imię zakonne: Bernard], zwanego dalej **Zamawiającym,**

a

zwanym dalej **Wykonawcą**,

o następującej treści:

**§ 1.**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: **„Renowacja oraz termomodernizacja okien w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie”.**
2. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład.
3. Zamawiający jest beneficjentem dotacji udzielonej przez Gminę Wschowa. W celu udzielenia dotacji Gmina Wschowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład (wstępna promesa nr RPOZ/2022/12613/PolskiLad.
4. Przedmiotem zamówienia są prace przy zabytku, polegające na renowacji oraz termomodernizacji 14 okien (7 dużych półkolistych i 7 mniejszych kolistych-lunet) w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie, Gmina Wschowa

Zakres prac obejmuje:

* usunięcie starych powłok malarskich,
* naprawy ślusarskie,
* oczyszczenie i dezynfekcję elementów ołowianych,
* wzmocnienie konstrukcji,
* uzupełnienie ubytków okien,
* konserwację murowanych filarków okiennych,
* wymianę kitów,
* rekonstrukcję brakujących elementów,
* naniesienie nowych powłok malarskich i zabezpieczających,
* termomodernizację polegającą na montażu od zewnątrz dodatkowej szyby zespolonej o wymaganym współczynniku energooporności.

1. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Umowy określa:
2. Pozwolenie wydane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.01.2024, ZN.5142.2.2024[m Wsc-1],
3. Wycena prac konserwatorskich sporządzona przez Wykonawcę dnia …..........r., który stanowi Załącznik nr …... do Umowy (wymagany dokument Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy),
4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKOWYCH OKNACH KOŚCIOŁA FRANCISZKANÓW PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP WE WSCHOWIE,
5. Zapytanie ofertowe z załącznikami z dnia……, z uwzględnieniem zmian i wyjaśnień dokonanych w toku prowadzonego postępowania,
6. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych Umową warunkach.
7. Przedmiot Umowy realizowany będzie przez Wykonawcę w sąsiedztwie domu zakonnego i Wykonawca powinien w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników prowadzić prace konserwatorskie i inne działania objęte przedmiotem zamówienia, przestrzegając norm i przepisów w tym zakresie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z miejscem wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia, warunkami lokalnymi i zakresem realizacji umowy oraz ze wszystkimi dokumentami.
10. Wykonawca przyjmuje Przedmiot Umowy do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się go wykonać zgodnie z Umową, w tym w szczególności w zakresie i w zgodzie z dokumentami opisanymi w ust. 5 powyżej, oraz z zasadami najlepszej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia za umówione wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 Umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu przedmiotu zamówienia jako podstawy do podnoszenia roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia, czy też zmiany terminów jego wykonania oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów.
13. Wykonanie prac powinno nastąpić z materiałów Wykonawcy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia umownego wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, również tych niewymienionych w §1, lecz których konieczność można było przewidzieć na podstawie obowiązujących norm i przepisów konserwatorskich i administracyjnych. Za wykonanie wyżej wymienionych prac Wykonawca nie jest uprawniony żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, czy domagać się przesunięcia terminu zakończenia prac.
15. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że:
16. jego sytuacja finansowa jest stabilna i posiada wystarczające środki finansowe oraz płynność finansową na zapewnienie ciągłości wykonywania robót, w tym przedpłaty/zaliczki tytułem zakupu wszelkich materiałów budowlanych i urządzeń, zapłatę pracownikom, oraz zapewnienie sprzętu i wszelkich narzędzi niezbędnych do wykonania Umowy w terminie,
17. posiada pracowników, materiały, sprzęt i narzędzia, aby wykonać Umowę w terminie,
18. nie są obecnie wobec niego toczone żadne sprawy sądowe i egzekucyjne, które doprowadziłaby do utraty płynności finansowej Wykonawcy,
19. nie istnieją wobec niego podstawy do ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji.
20. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach lub wątpliwościach celem ich natychmiastowego wyjaśnienia z Zamawiającym.
21. Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy informacji co do stanu realizacji umowy, może też wnosić zalecenia i uwagi, które powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

**§ 2.**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Termin określony w ust.1 rozumiany jako termin zakończenia robót prac objętych przedmiotem umowy i pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień przekazania miejsca prac. Rozpoczęcie prac nastąpi po przekazaniu terenu objętego pracami, który Zamawiający przekaże w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
4. Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającemu. Harmonogram rzeczowo -finansowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego podlegają również obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu, celem ich akceptacji.
5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
6. Odbioru końcowego przedmiotu i mowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
7. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy stwierdzonym podpisami na protokole odbioru końcowego złożonymi przez osoby wchodzące w skład komisji.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub posiada inne wady, komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego, w której wskaże Wykonawcy niewykonany zakres przedmiotu umowy lub wady do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie nie dłuższy niż 14 dni. Po upływie wyznaczonego terminu, komisja ponownie dokona odbioru końcowego.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego nieusunięcia wad lub niewykonanie przedmiotu umowy, ust. 11 stosuje się odpowiednio.
10. Odbiory przejściowe oraz odbiory prac zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
11. Jeżeli wady stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wedle swojego wyboru:
12. żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy,
13. zlecić wykonanie prac w zakwestionowanych podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
14. odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy.

**§ 4.**

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to zobowiązany jest na 14 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren objęty przedmiotem umowy przedstawić Zamawiającemu, w formie pisemnej projekt umowy z podwykonawcą z określeniem zakresu rzeczowego i wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Zamawiający po otrzymaniu projektu umowy wniesie sprzeciw co do zawarcia umowy wraz z uwagami lub zatwierdzi projekt umowy i wprowadzenie podwykonawcy.
2. Wprowadzany podwykonawca winien posiadać zdolności zawodowe umożliwiające należyte wykonanie części zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w trakcie postępowania, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zamówienia. Również wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być wyższe niż odpowiednia część wynagrodzenia za ten zakres w Umowie z Wykonawcą.
5. W umowach podwykonawczych należy wskazywać, że Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu.
6. Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć kopię umowy z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od zawarcia tej umowy lub zmiany.
7. Procedurę opisaną w ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zamian umowy o podwykonawstwo i zmian tych umów.
8. Powierzenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.
9. Zamawiający nie wyraża zgody, aby podwykonawcy dokonywali zleceń dalszym podwykonawcom.

§ 5.

1. W ramach wynagrodzenia określonego Umową Wykonawca, oprócz innych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązuje się również do:
2. dysponowania osobą , która będzie kierować pracami konserwatorskimi , posiadającą uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022r. poz. 840), w osobie…………………………………….
3. Pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych przy realizacji Przedmiotu Umowy,
4. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii wynikających z obowiązków Wykonawcy Przedmiotu Umowy,
5. utrzymania terenu objętego pracami w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach i zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki, które ciążą na wytwórcy opadów i pokryć koszty z tym związane,
6. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
7. zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu prac objętychUmową, jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru prac ulegających zakryciu lub zanikających,
8. uporządkowania terenu po zakończeniu prac najpóźniej do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
9. naprawienia rzeczy w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
10. wykonania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dokumentacji powykonawczej w 2 egz. Dokumentację powykonawczą należy przygotować w formie papierowej oraz na płycie CD w formacie PDF, dodatkowo wykorzystane w dokumentacji powykonawczej fotografie obiektu powinny być dołączone także w osobnym pliku w formacie JPEG i być wykonanej w dobrej jakości. Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie autora zdjęć pozwalające na ich nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie przez Zamawiającego do celów niekomercyjnych,

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać następujące grupy dokumentów:

a) Grupa I dokumentów (dokumenty formalno-prawne):

* oświadczenie osoby kierującej pracami konserwatorskimi o całkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy,
* kopie wszystkich dokumentów przekazanych służbom i urzędom zewnętrznym,
* wszystkie protokoły odbioru, jakie Wykonawca uzyskał w trakcie realizacji Umowy;
* wszystkie protokoły z prób, kontroli, badań, pomiarów i testów, jakie Wykonawca wykonał w trakcie realizacji Umowy,
* wszystkie decyzje administracyjne, jakie Wykonawca uzyskał w trakcie realizacji Umowy,
* komplet dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów Przedmiotu Umowy przez służby zewnętrzne z zakresu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w zakresie ochrony ppoż,

* b) Grupa II dokumentów (dokumentacja jakości):
* wszystkie niezbędne i wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, wyniki prób, badań, testów,
* karty techniczne urządzeń, DTR, świadectwa jakości i książki gwarancyjne urządzeń- jeśli dotyczy
* warunki i instrukcje użytkowania, serwisowania, konserwacji i naprawy, z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz z harmonogramem wszystkich czynności i przeglądów, ( jeżeli dotyczy)

1. poniesienia kosztów transportu, ubezpieczenia OC, wszelkich prac przygotowawczych, kosztów utrzymania zaplecza prac oraz wszelkich innych kosztów niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy od daty zawarcia Umowy.
2. wykonania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i wydanych decyzji, a także poniesienia kosztów z tego tytułu od daty zawarcia Umowy.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie wykonywanych prac.
4. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym terminie umownym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania prac nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace.
5. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy lub plan naprawczy w sytuacji wystąpienia zwłoki w wykonaniu prac w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego.
6. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową, Zamawiający ma prawo zażądać na piśmie zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku niezastosowania się do tego żądania przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, usunąć lub zlecić usunięcie osobie trzeciej niezgodności z Umową, w tym wad, na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego zgodnie z art. 480 kodeksu cywilnego, także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszystkie uzasadnione koszty, jakie Zamawiający poniósł celem zakończenia Przedmiotu Umowy w terminie umownym, albo w możliwie najkrótszym terminie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim na terenie prowadzonych prac i na terenie bezpośrednio przyległym do tego terenu w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu wykonywania prac.

**§ 6.**

1. Strony umowy określają formę wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. **Ryczałtowe wynagrodzenie obejmujące wykonanie całego Przedmiotu Umowy, ustalone na podstawie złożonej oferty wynosi …..................... złotych brutto (słownie: ….............), w tym należny podatek VAT w wysokości………..zł**. Wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegało, ani indeksacji, ani waloryzacji.

Na ustalone wynagrodzenie składa się:

1. kwota ………….., która odpowiada 2,01% udzielonej dotacji (Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji);
2. kwota …………., która odpowiada ponad deklarowany udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji, tj. Gminy Wschowa (dotyczy tylko wtedy, jeśli kwota oferty będzie wyższa, niż kwota dofinansowania i deklarowany procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji, tj. Gminy Wschowa);
3. kwota………., która odpowiada I transzy promesy, tj. wysokości 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie,
4. kwota………., która odpowiada II transzy promesy, tj. kwoty promesy pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy promesy.
5. Wypłata wynagrodzenia, płatna będzie w następujących transzach:

**I transza** w wysokości odpowiadającej kwocie, o której mowa w ust. 1 lit. a), przy czym podstawą zapłaty I transzy będzie wykonanie zamówienia na poziomie odpowiadającym co najmniej 5% wartości umownego wynagrodzenia, odpowiadającemu zaawansowania prac, ustalonego w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy, potwierdzonego protokołem odbioru częściowego prac.

**II transza** w wysokości odpowiadającej kwocie, o której mowa w ust. 1 lit. b), przy czym podstawą zapłaty II transzy będzie wykonanie zamówienia na poziomie odpowiadającym co najmniej 30% wartości umownego wynagrodzenia, odpowiadającemu zaawansowania prac, ustalonego w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy (jeżeli dotyczy), potwierdzonego protokołem odbioru częściowego prac.

**III transza** w wysokości odpowiadającej kwocie, o której mowa w ust. 1 lit. c), przy czym podstawą zapłaty III transzy będzie wykonanie zamówienia na poziomie odpowiadającym co najmniej 50% wartości umownego wynagrodzenia, odpowiadającemu zaawansowania prac, ustalonego w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy.

**IV transza** w wysokości odpowiadającej kwocie, o której mowa w ust. 1 lit. d) płatna po wykonaniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego prac.

1. Faktura częściowa winna być wystawiona po wykonaniu i odebraniu Zamawiającego części prac oraz po podpisaniu protokołu częściowego odbioru prac.
2. Faktura końcowa winna być wystawiona po wykonaniu i odebraniu Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego prac.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami z uwzględnieniem zapisów § 4 Umowy, to każdorazowo wraz z fakturą odpowiednio częściową/ końcową Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy oraz dowodu zapłaty podwykonawcy w postaci dokumentu bankowego przelewu. Oświadczenie podwykonawcy musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.
4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 5 powyżej Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie płatności przez Zamawiającego z powyższych przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie.
5. Zamawiający może dokonać płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawcy, którego umowę zaakceptował. Zamawiający po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7 powyżej i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 7 powyżej, a Podwykonawca nie wykaże zasadności takiej płatności.
7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.7 powyżej i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 7 powyżej, a Podwykonawca wykaże zasadność takiej płatności.
8. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
9. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub innych usług związanych z przedmiotem zamówienia.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
11. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy , o której mowa w ust. 7 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.
15. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu.
16. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie **30 dni** od otrzymania prawidłowej faktury/rachunku częściowego/końcowej/go. Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej płatności[[1]](#footnote-1) na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ………………………………,

Nr rachunku: …………………………

1. Faktury powinny być wystawione na adres:

**Dom zakonny we Wschowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce**

ul. Klasztorna 2, 67-400 Wschowa

NIP**: 925-17-95-562**

1. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym.
2. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że płatność faktury końcowej uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP ………………………
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 18 figuruje w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT”, dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem internetowym: [www.podatki.gov.pl](http://www.podatki.gov.pl).
6. Faktura końcowa winna zostać złożona niezwłocznie po zakończeniu odbioru końcowego.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania odbioru częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wypłat w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:

a) Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc.

b) Wykonawca odstąpił od realizacji przedmiotu umowy.

1. Wystawione przez Wykonawcę faktury, powinna spełniać wymagania określone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024r. poz. 361 ze zm.).
2. W przypadku, gdyby Zamawiający jako dłużnik solidarny wraz z Wykonawcą dokonał na rzecz podwykonawcy zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego prace, dostawy czy usługi, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu całą zapłaconą kwotę oraz zwrócić poniesione przez Zamawiającego w związku z zapłatą na rzecz podwykonawcy koszty, w tym koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego.
3. Dokonanie odbioru częściowego nie stanowi odbioru końcowego ani ich poszczególnych elementów. Protokół odbioru częściowego ma na celu potwierdzenie zaawansowania robót na potrzeby dokonania płatności wynagrodzenia i stanowi podstawę do dokonania płatności częściowej.

**§ 7.**

1. Zamawiającego reprezentować będzie

- osoba nadzorującą prace konserwatorskie : ….....................

**§ 8.**

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres 5 lat licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad lub niewykonania Przedmiotu Umowy w całości, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiającemu przysługują także wszelkie ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 5 lat licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad lub niewykonania Przedmiotu Umowy w całości, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Okres gwarancji lub rękojmi ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.
5. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający:
6. może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 6 poniżej, na koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,
7. może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i bez utraty praw do gwarancji i rękojmi – jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego w trybie art. 480 kodeksu cywilnego.

6. W sytuacji wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przystąpi do ich usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie je najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia przyczyn wystąpienia wad, opracowania na swój koszt opinii i ekspertyz technicznych oraz badań konserwatorskich (jeżeli dotyczy) wraz z programem prac konserwatorskich (jeżeli dotyczy), usunięcia tych wad, a także do poniesienia kosztów uzyskania nowego pozwolenia konserwatorskiego (jeżeli dotyczy). W przypadku gdy dla usunięcia wady wymagane będzie uzyskanie decyzji administracyjnych, to wówczas Strony ustalą odrębnie termin usunięcia wady z uwzględnieniem czasu potrzebnego do uzyskania dokumentów.

7. Po upływie każdego roku od dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony przegląd gwarancyjny przedmiotu zamówienia z udziałem Stron. O dokładnym terminie tej kontroli Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Z przeglądu sporządzony zostanie protokół zawierający wyniki przeglądu technicznego.

**§ 9.**

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1 lit.j).w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1,
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
4. w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1., za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 3 Umowy;
5. w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu wad, stwierdzonych podczas odbioru końcowego prac, uniemożliwiających odbiór końcowy przedmiotu zamówienia;
6. w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1,za każdy dzień zwłoki – z tytułu nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w okresie gwarancji i rękojmi;
7. w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1 z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian- za każdy stwierdzony przypadek;
8. w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, określonego w §6. ust.1 za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminów, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 3 Umowy;
9. w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1 z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany- za każdy stwierdzony przypadek;
10. w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1 z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogram rzeczowo – finansowy lub planu naprawczego w sytuacji wystąpienia zwłoki w wykonaniu prac, w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiające;
11. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę od umowy– w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1,

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych.

1. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy z tytułu zabezpieczenia.
2. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w Umowie, które uprawniają Zamawiającego do naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego naliczania kar umownych.
3. Naliczone kary umowne Wykonawca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane konto bankowe Zamawiającego na podstawie wezwania do zapłaty kary, w terminie określnym w wezwaniu.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 20% wartości kontraktu.

**§ 10.**

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, gdy:

1. nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub ogłoszona zostanie jego upadłość,
2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub rozpoczęte zostanie postępowanie egzekucyjne,
3. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym Umową,
4. Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
5. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacją i zasadami w obszarze, których prace te dotyczą, przepisami bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami Umowy,
6. Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy i niemożliwym będzie zakończenie Umowy w terminie końcowym.
7. Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku co do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym o co najmniej 14 dni i pomimo wezwania Zamawiającego nie przedstawił planu naprawczego i aktualizacji planu i nie podjął działań naprawczych w zakresie tej zwłoki,
8. ~~P~~race zostaną wstrzymane przez odpowiednie władze, bądź też przepisy prawa nakazują wstrzymanie prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia,
9. jeśli Wykonawca wykonuje prace objęte przedmiotem zamówienia w sposób wadliwy i Wykonawca nie zmieni sposobu postępowania pomimo wezwania przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania prac,
10. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia.
11. Prawo do dokonania odstąpienia zgodnie z Umową może zostać wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie do 120 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
12. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.
13. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
14. w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu zamówienia w toku według stanu na dzień odstąpienia,
15. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od Umowy,
16. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
17. Zamawiający dokona odbioru prac przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia z uwzględnieniem terminów umownych i terminów rozliczeń oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren objęty przedmiotem zamówienia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze Stron, a także w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 10 ust. 1 pkt. 1) ppkt 1 lit. h) Umowy żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tytułu odstąpienia od Umowy z tych przyczyn.

7. Odstąpienie od umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń Stron.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach Umowy nie obejmuje utraconych zysków.

**§ 11.**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania.
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3. Przedstawiciel Zamawiającego / osoba nadzorująca prace konserwatorskie po stronie Zamawiającego mają prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów i urządzeń, w tym może zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek wszelkich materiałów i innych rzeczy, które mają być przedmiotem badania lub kontroli lub żądać aby materiały, urządzenia lub elementy przedmiotu zamówienia zostały skontrolowane pod kątem ich zgodności z Umową.
4. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego/ osobę nadzorująca prace konserwatorskie po stronie Zamawiającego, że jakość materiałów lub urządzeń jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiały lub urządzenia z terenu prac i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami lub urządzeniami.
5. Strony ustalają, że wszelkie materiały podlegają kontroli i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego/ osoby nadzorującej prace konserwatorskie po stronie Zamawiającego przed ich wykorzystaniem . W celu umożliwienia powyższej kontroli Wykonawca będzie przedkładał próbki takich materiałów lub urządzeń co najmniej na 7 dni przed ich wykorzystaniem. Zatwierdzenie materiałów i urządzeń, które nie są szczegółowo określone w dokumentacji lub, w odniesieniu do których dokumentacja przewiduje możliwość wyboru, wymagać będzie zatwierdzenia "kartą zatwierdzenia materiału".
6. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez Zamawiającego lub osobę nadzorującą prace konserwatorskie po stronie Zamawiającego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego zastosowania lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami.

**§ 12.**

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5% ceny** ofertowej brutto tj. kwotę w wysokości … złotych brutto (słownie złotych, gorsze) złotych.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie *…………………(wg. formy dopuszczonej przez zamawiającego).*
3. Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi być nieodwołana, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, a jej treść musi być zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego przed wniesieniem zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.
6. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszą Umową wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki.

**§ 13.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zawarcia na własny koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż cena oferty brutto, i utrzymania go przez cały okres wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia;

oraz

b) zawarcia dedykowanego na Przedmiot Umowy ubezpieczenia ryzyk przedmiotu zamówienia od ryzyk na własny koszt i w odniesieniu do całości prowadzonych prac z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż cena oferty brutto, i utrzymania go przez cały okres wykonywania prac, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

2. Kopie polis ubezpieczeniowych (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia) potwierdzające zawarcie powyższych ubezpieczeń wraz z dowodami opłacenia składek przez Wykonawcę zostaną dostarczone przez Wykonawcę w dniu przekazania terenu objętego przedmiotem zamówienia.

3. Ewentualne zmiany warunków umowy ubezpieczenia od momentu jej zatwierdzenia przez Zamawiającego mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową.

**§ 14.** Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dom zakonny we Wschowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce , ul. Klasztorna 2, 67 - 400 Wschowa

Osoba do kontaktu: o. Bernard J. Marciniak OFM - pełnomocnik Domu zakonnego.

2.Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie niniejszej umowy.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego w szczególności z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.Administrator będzie przechowywał dane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres 5 lat.

6.W niektórych przypadkach okres przechowywania danych może zostać przedłużony na podstawie innych przepisów szczegółowych stanowiące podstawę realizacji zadań.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

10. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Z uwagi jednak na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niektóre dane identyfikacyjne wykonawców mogą być dostępne dla odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**§ 15.**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadków opisanych w Umowie, które nie wymagają zawarcia aneksu, a jedynie powiadomienia drugiej strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy między innymi w następujących sytuacjach:
3. jeżeli cena ofertowa będzie niższa niż kwota uzyskanego dofinansowania, to wtedy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w ten sposób, że zwiększy zakres zamówienia, za umownym wynagrodzeniem, przy czym wartość wynagrodzenia za zwiększony zakres nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego;
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia, i odpowiednio wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jeżeli cena oferty będzie wyższa niż kwota otrzymanego dofinansowania; będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
5. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 1.i ust. 2 przewiduje nadto możliwość zmiany terminu, w przypadku:
6. nieterminowego przekazanie terenu prac przez Zamawiającego,
7. wstrzymanie prac objętych przedmiotem zamówienia przez Zamawiającego,
8. z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,
9. opóźnień w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,
10. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
11. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw,
12. zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania przedmiotu Umowy w sposób wynikający z tych zaleceń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw.
13. zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od Wykonawcy niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw.
14. w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zmienią się warunki i sposób wykonania przedmiotu zamówienia skutkujące potrzebą wydłużenia terminu;
15. ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
16. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1-9 powyżej.

**§ 16.**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021r. poz. 81),oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

2. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwie, wówczas spór taki zostanie rozstrzygnięty przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Zamawiający Wykonawca**

Załączniki:

1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKOWYCH OKNACH KOŚCIOŁA FRANCISZKANÓW PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP WE WSCHOWIE
2. Inwentaryzacja okien KOŚCIOŁA FRANCISZKANÓW PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP WE WSCHOWIE
3. Pozwolenie wydane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.01.2024, ZN.5142.2.2024[m Wsc-1]
4. Wycena prac konserwatorskich z dnia…
5. Harmonogram- rzeczowo -finansowy
6. Zapytanie ofertowe z dnia…… ze zmianami.

1. *Dotyczy faktur na których widnieje kwota VAT.* [↑](#footnote-ref-1)