Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

U M O W A  Nr WG.RO.6232.1.6.2019 (projekt)

# zawarta w dniu ………………r. we Wschowie pomiędzy Gminą Wschowa zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa – Martę Panicz Szajnkenig, działającą z upoważnienia na podstawie Zarządzenia Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 02 maja 2019r.

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wschowa – Barbary Wesołowskiej

a

……………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………….NIP………….….…………………, REGON ………………………….. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………….

z drugiej strony o treści następującej:

§ 1.

- Wykonawca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę dotyczącego zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przyjmuje do wykonania prace związane z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2019 roku” 
(II postępowanie).

- Realizacja zamówienia finansowana będzie ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu Gminy Wschowa.

- Zakres zamówienia obejmuje:

  - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy Wschowa,

  - zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach w obrębie Gminy Wschowa – bez demontażu.

- Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości zgłoszonych wniosków mieszkańców gminy Wschowa napływających do tut. Urzędu.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:

- nadzór osoby mającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to obowiązki będzie pełnił/a……………..

- organizację i zabezpieczenie placu rozbiórki, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub z nimi związanych,

- prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi,

- ustalenie z zainteresowanym mieszkańcem terminu demontażu pokryć dachowych zawierających azbest,

- odebrania pokryć dachowych zawierających azbest  i innych wyrobów zawierających azbest z posesji.

- Wykonanie robót musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym także prawidłowe dokumentowanie całego procesu. Odbiór robót dokonywany będzie z udziałem właściciela pokrycia dachowego i innych wyrobów zawierających azbest (udokumentowany protokołem stwierdzenia usunięcia wyrobów zawierających azbest), wraz z przekazaniem przez Wykonawcę stosownych dokumentów, w tym karty przekazania odpadu, stwierdzającej zdeponowanie odpadów na specjalistycznym składowisku.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.);

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych usług.

- Wykonawca winien dostosować techniki i technologie wykonania prac do obowiązujących przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) i innych przepisów obowiązujących aktualnie w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac, a także na skutek zastosowania niewłaściwej techniki 
i technologii robót.

- Zaplecze dla prowadzonej działalności Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca dla zabezpieczenia kontaktów z Zamawiającym zapewnia łączność telefoniczną pod nr tel. …………………………….. ..

- Odpady pozyskane w trakcie realizacji umowy zdeponowane będą na zalegalizowanym składowisku odpadów niebezpiecznych, posiadającym Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest..

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce realizacji zadania i przekazać je Zamawiającemu.

§ 2.

- Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego przekazania Wykonawcy wykazów nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest.

- Wykonawca dostosuje intensywność świadczonych usług do potrzeb tak, aby 
w miejscach i obiektach zapewnić właściwy standard, czystość i przeznaczenie do funkcji jakie spełniają.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zgłoszenia przystąpienia do prac oraz szczegółowy harmonogram uwzględniający 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.

- Wykonawca uzgodni telefonicznie lub osobiście z zainteresowanymi mieszkańcami datę demontażu pokrycia dachowego z eternitu lub innych wyrobów zawierających azbest i jego wywozu oraz termin odbioru wyrobów zawierających azbest.

- Termin odbioru wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu nie może przekroczyć 30 dni od dnia zakończenia demontażu na danej posesji.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac związanych z demontażem i odbieraniem odpadów zawierających azbest uwzględniający 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie wykonywania robót zgodnie z formalno-prawymi wymaganiami.

- Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu nie wypełnienia warunków umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Potwierdzeniem faktycznym wykonanych prac, polegających na demontażu 
i odbiorze, będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela budynku oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzający jednocześnie ilość zdemontowanych i odebranych odpadów zawierających azbest – wg druku stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

- Potwierdzeniem utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących, z danej posesji będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz.819)  wraz z oświadczeniem od kogo pochodziły oraz poświadczeniem unieszkodliwienia. Ponadto wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia                                     w nieprzekraczalnym  terminie  do 30 sierpnia 2019r.

§ 4.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi w oparciu o faktyczną ilość odebranych odpadów zawierających azbest powstałych wskutek dokonanego demontażu oraz wcześniejszego zgromadzenia na nieruchomościach wg cen jednostkowych brutto za 1 Mg odpadów uzyskanych w zapytaniu ofertowym, która zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:

- demontaż wyrobów z nieruchomości, oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego oraz pakowanie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wytworzonych odpadów azbestowych

Cena netto ……………. zł słownie: ………………………………………… za 1 Mg

VAT ……………………. zł słownie: ………………………………………..

Cena brutto …………... zł słownie: …………………………………………. za 1 Mg

- pakowanie, zabranie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w postaci zgromadzonych wyrobów – bez demontażu

Cena netto ………… zł, słownie: …………………………………………….. za 1 Mg

VAT ……………. zł,  słownie: ……………………………….

Cena brutto …………. zł, słownie: …………………………………………… za 1 Mg

- Szacunkowe wynagrodzenie z godnie z ofertą wykonawcy wynosi netto…….., brutto…………

- Maksymalna wysokość wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie może przekroczyć kwoty ………………….. zł brutto.

- Ceny jednostkowe za 1 Mg odpadów, o której mowa w ust.1 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją usługi w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP ……………………….

- Wynagrodzenie ustalone w ust.1 jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych niniejszą umową.

- Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 5.

- Rozliczenie należności pomiędzy stronami następować będzie sukcesywnie, na podstawie zestawienia miesięcznego wykonanych prac, pod warunkiem ich zgodności z umową.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura,     zawierająca zestawienie wykonanych prac, podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru tych prac, po uprzednim sprawdzeniu ich zgodności  z umową oraz kart przekazania odpadu na składowisko odpadów.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust.2..

- Za nieterminową płatność faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

§ 7.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

        - zabezpieczenie terenu robót;

        - zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

        - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

        - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków w stosunku do pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.

        - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

        - zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

        - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

        - ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

        - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

§ 8.

- Osobę odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie zakresu robót będących przedmiotem umowy będzie ,………………………..tel. do kontaktu.

§ 9.

- Koordynatorem robót z ramienia Zamawiającego będzie ……………………………… w Biurze Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, tel. do kontaktu ...............

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcę.

§ 10.

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej Rozporządzenie lub RODO), oraz ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w odniesieniu osób, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania  przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy dane  następujących kategorii:  dane zwykłe -  Wykonawcy administratora w postaci: imię, nazwisko osoby, adres.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z Rozporządzenia, 
o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia przywołanego w ust.1 niniejszego paragrafu, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia u Wykonawcy jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po zakończeniu świadczenia umowy w całości lub jego części związanych 
z przetwarzaniem danych zobowiązany jest do trwałego i skutecznego zniszczenia wszelkich danych osobowych związanych z realizacją umowy, w szczególności zobowiązuje się 
w pierwszej kolejności zwrócić  Zamawiającemu wszelkie dane osobowe posiadane w związku z ich przetwarzaniem a następnie usuwa wszelkie ich istniejące kopie posiadanych zbiorów techniczne danych osobowych na nośnikach papierowych oraz posiadanych nośników elektronicznych. chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Wraz z przekazaniem wszelkich danych osobowych należących do Zamawiającego  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu raport potwierdzający trwałe usunięcie danych osobowych ze swojego systemu.

- Wykonawca zobowiązany jest wspierać Zamawiającego w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności niezwłocznie na żądanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania, Wykonawca udzieli informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych, w tym zastosowanych technicznych i organizacyjnych środkach zabezpieczenia danych osobowych;

- Wykonawca  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia, zobowiązany jest informować Zamawiającego każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w szczególności jego skali, charakterze, podejmowanych działaniach naprawczych, tożsamości podmiotów danych dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie naruszenie może powodować dla podmiotów danych; do czasu uzyskania instrukcji od Zamawiającego, Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

- Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, poinformuje 
(o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej do Wykonawcy 
o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę;

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, w postaci pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy  z minimum 
3 dniowym jego uprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- (jeżeli dotyczy) Zamawiający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- (jeżeli dotyczy) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze spoczywających na Podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową i wskazaniami Zamawiającego.

  - Wobec Wykonawcy ogłoszono upadłość.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku rozwiązania umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za odstąpienie lub rozwiązanie umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA - w wysokości 20% ceny brutto określonej w §  4 ust. 2 niniejszej umowy,

- za zwłokę w wykonaniu prac będących przedmiotem umowy – w wysokości 0,3 %  od ceny brutto określonej  w § 4 ust.2, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -  w wysokości 0,3 % od ceny brutto określonej w § 4 ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO  na usunięcie wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 13.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 15.

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                          WYKONAWCA: